Отчет о выполнении плана работ по текущему ремонту за  2014г. МКД № 78 по ул. Чайковского

| № п/п | Виды услуг | Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт общего имущества | Изготовление и монтаж решеток на окна в подвал Замена запорной арматуры системы отопления Установка урн, скамеек, почтовых ящиков | 8960 73 860 51 420 | Выполнено Выполнено Выполнено |

Отчет о выполнении плана работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2014 год

| N п/п | Виды услуг (работ) | Стоимость работ, руб. | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трубопроводов стояков ХВС, ГВС с обраткой, канализации в 4 подъезде | 288 540 | Выполнено |
| 2 | Замена трубопроводов стояков ХВС, ГВС с обраткой, канализации в 2 подъезде | 303 726 | Выполнено |

Директор ООО УК в ЖКХ «Тепло плюс»_____________________________________________/Лифаров И.В./

подпись,      печать