План работ по текущему ремонту на 2012г. МКД № 78 по ул. Чайковского

| № п/п | Виды услуг | Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт общего имущества | Ремонт цоколя Ремонт отмостки Ремонт аварийных участков кровли Ремонт и замена водостоков | 62 000 41 500 57 800 29 000 | Август Сентябрь Сентябрь Сентябрь |

План работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| N п/п | Виды услуг (работ) | Ориентировочная стоимость работ , руб. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по ремонту подезда №1, №2, №3, №4 жилого дома по адресу: ул.Чайковского, 78 по договору подряда № 4 от 01.10.2010г. | 290 000 | Март - ноябрь |
| 2 | Пластиковые окна | 140 000,00 | Август |
| 3 | Замена ГВС, ХВС и канализации на Чайковского, 78 в подвале | 479 550,00 | Июнь - декабрь |

Директор ООО УК в ЖКХ «Тепло плюс»_____________________________________________/Лифаров И.В./

подпись,      печать