План работ по текущему ремонту на 2014г. МКД № 78 по ул. Чайковского

| № п/п | Виды услуг | Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт общего имущества | Изготовление и монтаж решеток на окна в подвал Замена запорной арматуры системы отопления Установка урн, скамеек, почтовых ящиков | 9 000 74 000 52 000 | Август Сентябрь Сентябрь |

План работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2014 год

| N п/п | Виды услуг (работ) | Ориентировочная стоимость работ , руб. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трубопроводов стояков ХВС, ГВС с обраткой, канализации в 4 подъезде | 300 000 | Февраль |
| 2 | Замена трубопроводов стояков ХВС, ГВС с обраткой, канализации в 2 подъезде | 300 000 | Декабрь |

Директор ООО УК в ЖКХ «Тепло плюс»_____________________________________________/Лифаров И.В./

подпись,      печать