Отчет о выполнении плана работ по текущему ремонту за 2013г. МКД № 3 ул. Гагарина

| № п/п | Виды услуг: | Наименование работ | стоимость, руб. | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт | Изготовление и установка ограждений окон в подъездах Ремонт канализации на вводе Обустройство контейнерной площадки Установка узла учета ХВС Замена запорной арматуры ГВС, ХВС в подвале Ремонт цоколя | 38 500 9 800 28 947 8 462 38 690 49 455 | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено |

Отчет о выполнении плана работ по капитальному ремонту за 2013 г.

| № п/п | Виды услуг (работ) | стоимость, руб. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка общедомового узла учета тепловой энергии | 206 000 | Выполнено |

Директор ООО УК в ЖКХ «Тепло плюс»_____________________________________________/Лифаров И.В./

подпись,      печать