УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК в ЖКХ «Тепло плюс»

_________________И.В. Лифаров

Отчет о выполнении работ по капитальному ремонту за 2013 год

в многоквартирном жилом доме ул.пос. Машиностроителей 109

| № п/п | Виды работ по приоритетности | Сроки выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ (руб.) | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Ремонт подъездов; 2. Изготовление и установка стеклопакетов в МОП; | Март-Июнь Март-Июнь | 450 000 270 000 | Выполнено Выполнено |