План работ по текущему ремонту в доме № 109

по ул. пос. Машиностроителей на 2013 год

| № | Виды работ | Сроки исполнения | Объём(м,шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъездов. | Февраль-Октябрь | 6 шт. |
| 2 | Ремонт цоколя | Май-Сентябрь | 72 кв.м. |
| 3 | Гидроизоляция подвала | Май-Сентябрь | 14 куб.м |
| 4 | Установка узла учета отопления и горячего водоснабжения. | Май-Июль | 2 шт. |
| 5 | Ремонт кровли | Май-Октябрь | 250 кв.м. |

Директор ООО УК в ЖКХ «Тепло плюс»

_________________И.В. Овчинников