Отчет о выполнении плана по текущему ремонту за 2012г. МКД № 112 ул. пос. Машиностроителей

| № п/п | Виды услуг: | Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт | Установка урн Восстановление подъездного отопления Установка узла учета ХВС Замена запорной арматуры системы ГВС | 16 325 41 390 8 560 30 280 | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено |

Отчет о выполнении работ по капитальному ремонту за 2012 г.

| № п/п | Виды услуг (работ) | Ориентировочная стоимость, руб. | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт цоколя Замена трубопроводов стояков ХВС, ГВС, канализации (подъезд № 1) Замена трубопроводов стояков ХВС, ГВС, канализации (подъезд № 2) Замена трубопроводов стояков ХВС, ГВС, канализации (подъезд № 4) Замена трубопроводов стояков ХВС, ГВС, канализации (подъезд № 5) Замена трубопроводов стояков ХВС, ГВС, канализации (подъезд № 6) | 106 874 153 011 156 319 224 217 109 391 282 210 | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено |

Директор ООО УК в ЖКХ «Тепло плюс»_____________________________________________/Овчинников И.В./ 22 июля 2012г.

подпись,      печать