План работ по текущему ремонту на 2014г. МКД № 58 ул. Нагорная

| № п/п | Виды услуг: | Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт | Ремонт тамбуров подъезда №1, № 2, № 3, № 4, №5, №6 Расширение проезда во дворе Демонтаж контейнерной площадки Замена запорной арматуры отопления Ремонт ВРУ | 60 000 250 000 20 000 120 000 80 000 | Июнь июль июль август август |

План работ по капитальному ремонту на 2014 г.

| № п/п | Виды услуг (работ) | Ориентировочная стоимость, руб. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена трубопровода ГВС в подвале Ремонт кровли 5 и 6 подъезды | 650 000 600 000 | Март июнь |

Директор ООО УК в ЖКХ «Тепло плюс»_____________________________________________/Лифаров И.В./

подпись,      печать